## АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11. 2024                                  с. Вагино                                                      № 24-п

Об утверждении   плана мероприятий («Дорожная карта») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных на территории Вагинского сельсовета на 2024 -2029 год

В целях реализации Федерального закона от 3012.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Администрация  Вагинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных на территории Вагинского  на 2024-2029 год  (далее-План мероприятий согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее Постановление   в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет  www.bogotol-r.ru на странице Вагинского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава  сельсовета:                                                                              Р.Р.Ризаханов

Приложение к постановлению

Администрации Вагинского сельсовета

от 15.11.2024  № 24-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных

на территории Вагинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Кооперативная, д.57 | 2028 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 2. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Кооперативная, д.63 | 2028 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 3. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Пахомова, д.23 | август 2027 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 4. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Ильинка, ул. Пахомова, д.16 | 2028 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 5. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Коробейниково, ул. Сибирская, д.11 | июль 2027 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 6. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Коробейниково, ул. Школьная, д.6 | октябрь 2027 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 7. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Советская, д.55 | июль 2024 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 8. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Школьная, д.2 | июнь 2024 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 9. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Кооперативная, б/н | октябрь 2027 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 10. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Дмитриевка, ул. Октябрьская, д.6 кв.2 | июнь 2025 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 11. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Кооперативная, д.34 | август 2026 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 12. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Ильинка, ул. Пахомова, д.62 | май 2025 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 13. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с.Вагино, ул. Школьная, б/н | сентябрь 2026 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 14. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Коробейниково, ул. Школьная, б/н | август 2025 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 15. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Коробейниково, ул. Заречная, д.25 | 2028 г. | Администрация Вагинского сельсовета |
| 16. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Дмитриевка, ул. Октябрьская, д.45 | октябрь 2026 г. | Администрация Вагинского сельсовета |

Глава Вагинского сельсовета                                                                               Р.Р.Ризаханов