Администрация  Александровского сельсовета

Боготольский  район

Красноярский  край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июля   2018 года					                             №  24 -п

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией

Александровского сельсовета

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь  Уставом Александровского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2018-2019 годы (приложение)

2.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте администрации Боготольского района  на странице Александровского сельсовета для доступа заявителей.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы Александровского сельсовета  Кириллову Е.А.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

# 5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

# Глава  Александровского сельсовета                                              Никишина Н.И

Приложение

к постановлению администрации

Александровского сельсовета

от 16 июля   2018 №  24-п

ПЛАН-ГРАФИК  ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ  В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемое администрацией Александровского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации и об услуге на официальном сайте администрации Александровского сельсовета сельсовета | II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Александровского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования |  | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использован ием портала муниципальных услуг Красноярского го края |  | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставлен ия услуг с использование м Портала муниципальных услуг Красноярского края |  | V этап Обеспечение возможности и получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Красноярского края если это не запрещено действующим законодательством |  |
| 1 | Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Администрация Александровского сельсовета специалист | До 01.08.2018г |  | До 01.10.2018г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |
| 2 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» | Администрация Александровского сельсовета специалист | До 01.08.2018г |  | До 01.10.2018г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |
| 3 | Выдача выписки из похозяйственной книги» | Администрация Александровского сельсовета специалист | До 01.08.2018г |  | До 01.10.2018г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |
| 4 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, справок и иных документов) | Администрация Александровского сельсовета специалист | До 01.08.2018г |  | До 01.10.2018г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |  | До 01.01.2019г |