Администрация Краснозаводского сельсовета

Боготольский район

Красноярский  край

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

февраля   2025 года                 с.Красный Завод                                 № –П

Об обеспечении безаварийного пропуска

паводковых вод весной 2025 года

В  целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, оперативного влияния на гидрометеорологическую обстановку и определения мер по обеспечению защиты населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов, а так же учитывая предварительный прогноз складывающийся паводковой ситуацией,

П О С Т А Н О В ЛЯ Ю :

1. Утвердить состав паводковой комиссии  /Приложение № 1/.

2. Утвердить план основных мероприятий по  смягчению риска и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2025 года, обеспечению безопасности населения, сохранность объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реке Чулым   /Приложение № 2/

3. Закрепить ответственных за передачу информации в ЕДДС района об обстановке на территории Краснозаводского сельсовета  /Приложение № 3/

4. Запретить в паводковый период /с 20.03.2025 года по 01.05.2025 года/ повсеместно организованный выезд населения на автотранспорте для рыбной ловли на лед. Р. Чулым

- усилить контроль по недопущению выхода населения на лед в паводковый период

-  создать оперативную  группу экстренного реагирования при несчастных случаях

на водных объектах. /Приложение №4/

- проверить готовность плавсредств, наличие знаков, запрещающих выход населения на лед в паводковый период

- в работе по предупреждению несчастных случаев на р. Чулым активно использовать агитационные мероприятия

5. В местах возможного затопления паводковыми водами в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций,  на территории Краснозаводского сельсовета  создать  посты наблюдения:

- назначить ответственными по постам наблюдения:

– Чанчина Петра Анатольевича  -              рабочий -        пост № 2  ул. Жернова , пер. Жернова

- Назарова Андрея Владимировича    -  гидрометеоролог  -пост №1    ул Центральная

-  Горелова Сергея Анатольевича         -пенсионер               - пост №3   ул. Набережная

6.Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой

7.Постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава  Краснозаводского

сельсовета:                                 О.В. Мехоношин

Приложение № 1

К постановлению  администрации

Краснозаводского сельсовета

С О С Т А В

Краснозаводской сельской паводковой комиссии

Мехоношин Олег Васильевич          -    глава администрации, председатель комиссии

Неверова Ирина Геннадьевна         -    председатель  сельского Совета депутатов

Яненко Ольга Константиновна -     заместитель главы, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Сергеев Андрей Владимирович        -    лесничий

Батюта Андрей Афанасьевич          -     Ачинский ДРСУ – мастер

Приложение № 2

К постановлению  администрации

Краснозаводского сельсовета

П Л А Н

Основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реках

района в 2025 году

| №/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В случае наводнения, всем организациям, находящимся на подведомственной территории, выделить транспортные средства для эвакуации людей, животных, в безопасные места: Лесничество – трактор с тележкой Заключение договоров с физическими лицами /3 трактора/ | До 20 марта 2025г. | Паводковая комиссия, администрация сельсовета |
| 2 | Рекомендовать депутатам Краснозаводского сельского Совета депутатов провести разъяснительную работу по организованному выводу из стихийного бедствия пострадавшее население | До 25 марта 2025 года | Сельский Совет депутатов |
| 3 | На период половодья подготовить спасательные средства. Лиц, имеющих моторные лодки, привести в должную готовность для оказания помощи в случае наводнения, заключить договора с физ.лицами. | До 25 марта 2025 года | Администрация сельсовета |
| 4 | Администрации Краснозаводского сельсовета определить места эвакуации людей из затопляемых мест | До 20 марта 2025 года | Администрация сельсовета |
| 5 | Произвести освещение улиц, находящихся в зоне затопления | До 20 марта 2025 года | Администрация сельсовета |
| 6 | Систематически отслеживать оперативную обстановку в зонах затопления | По складывающейся обстановке | Администрация сельсовета |
| 7 | В ФАП, находящихся на подведомственной территории иметь запас медикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи в зоне затопления | До 20 марта 2025 года | Фельдшера |
| 8 | Начальнику эвакоприемного пункта администрации Краснозаводского сельсовета провести контрольную проверку готовности ГО, предназначенной для ведения спасательных и аварийных работ в зоне затопления | До 20 марта 2025 года | Администрация сельсовета |
| 10 | Своевременно запретить движение транспортных средств и людей через р. Чулым по льду, установить соответствующие знаки. | По складывающейся обстановке | ГО, администрация сельсовета |
| 11 | Обеспечить широкую пропаганду борьбы со стихийными бедствиями и возможными чрезвычайными ситуациями во время весеннего половодья | до 20 марта 2025 года | Депутаты, культработники, администрация сельсовета |
| 12 | Обеспечить подвоз необходимого запаса продуктов питания, топлива, ГСМ | До 20.04.2025г. | Администрация сельсовета |
| 13 | Организовать круглосуточное дежурство из числа работников сельсовета, депутатов в местах возможного затопления жилого сектора | На период половодья | Глава Краснозаводского сельсовета |

Приложение № 3

к постановлению  администрации

Краснозаводского сельсовета

С П И С О К

ответственных за передачу информации в ЕДДС района

об обстановке на территории Краснозаводского сельсовета

в период паводка 2025 года

| №/п | Должность | Ф.И.О. | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава администрации | Мехоношин Олег Васильевич | 8-923-337-75-39 |
| 2 | Специалист 1 категории | Яненко Ольга Константиновна | 8-923319-01-63 |
| 3 | Председатель Краснозаводского сельского Совета депутатов | Неверова Ирина Геннадьевна | 8-923-311-12-95 |
| 4 | Фельдшер Краснозаводского ФАП | Дражник Анастасия Владимировна | 8-913-044-45-98 |
| 5 | Участковый уполномоченный полиции | Бухтяк Павел Петрович | 8-913-594-66-43 |

Приложение № 4

к постановлению  администрации

Краснозаводского сельсовета

С О С Т А В

Оперативной группы экстренного реагирования при несчастных случаях

на водных объектах.

| №/п | Должность | Ф.И.О. | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава администрации | Мехоношин Олег Васильевич | 8-923-337-75-39 |
| 2 | специалист | Яненко Ольга Константиновна | 8-983-577-38-14 |
| 3 | Председатель Краснозаводского сельского Совета депутатов | Неверова Ирина Геннадьевна | 8-923-311-12-95 |
| 4 | Фельдшер Краснозаводского ФАП | Дражник Анастасия Владимировна | 8-913-044-45-98 |
| 5 | Участковый уполномоченный полиции | Бухтяк Павел Петрович | 8-913-594-66-43 |