Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» и

отдел капитального строительства и архитектуры администрации

Боготольского района Красноярского края

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства Боготольского района и улучшение условий проживания населения на 2013-2015 годы»

г. Боготол Красноярский край

2013 год

- Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства Боготольского района и улучшение условий проживания населения на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование отраслевого структурного подразделения администрации района | Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее - МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»), отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района |
| Основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Устав Боготольского района Красноярского края; - Постановление Администрации Боготольского района от 31.10.2012 № 609-п «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боготольского района на 2013-2015 годы»; - Постановление Администрации Боготольского района от 26.02.2013 №137-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ органов исполнительной власти Боготольского района» |
| Заказчик Программы | Администрация Боготольского района |
| Цели Программы | - 1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения Боготольского района. 2. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами. 3. Повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения. 4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | - компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги; - содержание муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов районного хозяйства; - капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса; - экономия энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели | 1. Снижение аварийности инженерных сетей на сетях теплоснабжения на 16 единиц, водоснабжения на 14 единиц к 2015 году; 2. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях на 30 % к 2015 году; 3. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры на 13% к 2015 году; 4. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности 8,8 % к 2015 году; 5. Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов в бюджетной сфере в соизмеримых условиях на 9 % к 2015 году; 6. Уменьшение числа аварийных жилых домов к 2015 году на 1 дом (260,1 кв.м.) |
| Этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования – 13948,4 тыс. руб., из них: Источник; 2013; 2014; 2015; ИТОГО. краевой бюджет; 1814,8; -; -; 1814,8. местный бюджет; 3759,9; 4227,1; 3646,6; 11633,6. ВСЕГО; 5574,7; 4227,1; 3646,6; 13448,4. |

  - Цели и задачи Программы

Программа «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства Боготольского района и улучшение условий проживания населения на 2013-2015 годы» (далее – Программа) предназначена для достижения основных целей через решение задач Программы.

Основными целями Программы являются:

1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения Боготольского района.

2. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами.

3. Повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.

4.  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующих задач:

- предоставление субсидий предприятиям, оказывающим населению услуги в сфере городского хозяйства;

- компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

- содержание муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов городского хозяйства;

- капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;

- экономия энергетических ресурсов.

  - Расходные обязательства и формирование доходов

Расходы на выполнение мероприятий Программы формируются из следующих источников:

- средства районного бюджета – предоставляются учреждению и отделу в виде средств на софинансирование краевых долгосрочных целевых программ, средств районных долгосрочных целевых программ и средств на содержание аппарата управления отраслью.

- средства краевого бюджета – предоставляются в виде субсидий и субвенций на реализацию мероприятий краевых долгосрочных программ и распределения средств резервного фонда.

Объем расходных обязательств на развитие отрасли на 2013-2015 годы составляет  13448,4 тыс. рублей, в том числе

2013 год – 5574,7 тыс. руб.

2014 год –  4227,1 тыс. руб.

2015 год – 3646,6 тыс. руб.

Расходные обязательства по отрасли  представлены в Приложении №1 к настоящей Программе.

  - Планируемые результаты деятельности

Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей результативности  Программы.

По каждому  целевому показателю и показателю результативности приводятся:

-источник информации;

-фактическое значение за отчетный год;

-плановые значения на текущий год;

-плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего)

Целевые  показатели Программы:

1. Снижение аварийности инженерных сетей на сетях теплоснабжения на 16 единиц, водоснабжения на 14 единиц к 2015 году.

2. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях на 30 % к 2015 году.

3. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры на 13% к 2015 году.

4. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности 8,8 % к 2015 году.

5. Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов в бюджетной сфере в соизмеримых условиях на 9 % к 2015 году.

6. Уменьшение числа аварийных жилых домов к 2015 году на 1 дом (260,1 кв. м.).

Цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

  - Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

При распределении бюджетных расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по задачам и мероприятиям Программы учитывалось использование бюджетных средств с максимальной эффективностью для достижения качественных результатов.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении 3 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлены в приложении 4 к Программе.

Планируемые объемы финансирования Программы распределены по кодам классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по Программе (приложение 5), так и отдельно по каждой задаче Программы (приложение 6).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется при условии обоснования изменений целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а так же прекращения действия либо инициирования долгосрочных целевых программ.

  - План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

Реализация  программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления на основе действующего федерального и регионального законодательства.

Основными координаторами данной программы является  МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» и отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района.

План действий МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» и отдела капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района по реализации мероприятий Программы на 2013 год представлен в приложении 7 в Программе.

Показатели, характеризующие потребность сферы жилищно-коммунального хозяйства в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период представлены в приложении 8 к Программе.