Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной сельской  среды»

на 2018-2022 годы села Большой Косули  Большекосульского сельсовета                                                                                                                           Боготольского района Красноярского края

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной сельской  среды»

на 2018-2022 годы села Большой Косули Большекосульского сельсовета                                                                                                                           Боготольского района Красноярского края

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) |  | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных Большекосульским сельским Советом депутатов от 07.08 № 2017 № 20-91 - по результатам публичных слушаний |  | Администрация Бльшекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф.Поторочина |  |  | 2018 | 2018 | Благоустройство территории сельсовета | Определение и закрепление лиц ответственных за содержание объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании: 1 этап – 20%; 2- этап – 30%; 3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  |  | 2018 | 2022 | Благоустройство территории | Комплексных проектов: 1 этап – 1 проект; 2- этап – 2 проекта; 3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  |  | 2018 | 2022 | Благоустройство территории, активизация деятельности жителей | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее одного лучшего проекта (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  |  | 2018 | 2022 | Благоустройство территории |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  | Собственники МКД |  | 2018 |  | 2022 | Благоустройство дворовых территорий, активизация деятельности жителей | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол). Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторчина |  | 2018 |  | 2022 | Анализ фактического состояния дворовых территорий | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий |  | Администрация Большекосульского сельсовета, Собственники МКД |  | 2018 |  | 2022 | Активизация деятельности жителей | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2022 | Активизация деятельности жителей | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторчина |  | 2018 |  | 2022 | Закрепление ответственности | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам 1 этап – 5 %; 2- этап - 20% 3- этап - 30% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств |  |  |  | 2018 |  | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2022 | Анализ фактического состояния общественной территории | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2022 | Активизация деятельности жителей | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  | Администрация Большекосульского сельсовета, Собственники |  | 2018 |  | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2019 | Закрепление ответственности | Количество сходов 1, собраний 1; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2020 | Закрепление ответственности | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | Администрация Большекосульского сельсовета |  | 2018 |  | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2019 | Закрепление ответственности | Количество сходов 1, собраний 1; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2018 | Анализ фактического состояния | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. |  | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.ф. Поторочина |  | 2018 |  | 2020 | Закрепление ответственности | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  |  | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  |  | 2020 | Благоустройство территории, активизация деятельности жителей |  |
| 3.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  |  | 2020 | Благоустройство территории, закрепление ответственности | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Администрация Большекосульского сельсовета Глава сельсовета Т.Ф. Поторочина |  | 2018 |  |  | 2020 | Активизация деятельности жителей | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в  соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.

Мероприятия государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе»  и т.д.).