Администрации Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

«15» ноября     2024 года                                                                            № 46-п

Об утверждении   плана мероприятий («Дорожная карта») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных на территории Чайковского сельсовета на 2024 -2028 год

В целях реализации Федерального закона от 3012.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных на территории Чайковского   на 2024-2028 год  (далее-План мероприятий), согласно приложению.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в общественно-политической газете «Земля Боготольская» и подлежит размещению на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет на странице Чайковского сельсовета.

- Постановление  вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликования.

Глава Чайковского сельсовета 				        Г. Ф. Муратов

Приложение к постановлению

Администрации Чайковского сельсовета

от 15.11.2024  №  46- п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по сносу ветхих бесхозных домов расположенных

на территории Чайковского  сельсовета на 2024 -2028 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, п. Чайковский , ул. Космонавтов,д.2 | август 2027 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 2. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, п. Чайковский , ул. Космонавтов,д.5 | август 2025г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 3. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, п. Чайковский , ул. Кирова,д.19 | август 2025 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 4. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Булатово, ул. Центральная,д.29 | август 2026 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 5. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Булатово, ул. Центральная,д.66 | сентябрь 2027 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| //6. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Шулдат ,ул. 50 лет Октября.д.6 | август 2026. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 7. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Шулдат ,ул. 50 лет Октября.д.35 | сентябрь 2024 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 8. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Новопетровка , ул. Первомайская,д.22 | 2028 г. | Администрация Чайковского сельсовета |
| 9. | Снос ветхого бесхозного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, д.Новопетровка , ул. Первомайская,д.11 | 2028 г. | Администрация Чайковского сельсовета |