Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Боготол

«30» октября 2015 г.								№ 504-п

- О внесении изменений в Постановление администрации Боготольского района от 15.10.2013 № 785-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 30 Устава Боготольского района, постановлением Администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района, их формировании и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Внести в Постановление администрации Боготольского района от 15.10.2013 № 785-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе», следующие изменения:

- 1.1.Муниципальную программу Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Боготольского района (www.bogotol-r.ru).

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации

Боготольского района							Г.А. Недосекин

Приложение

к постановлению администрации Боготольского района

от 30.10.2015 г. № 504-п

1.Паспорт муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление администрации Боготольского района от 05.08.2013 г. № 560-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Боготольского района (далее – Администрация) |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Боготольского района, администрации сельских советов |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе» Подпрограмма 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» Подпрограмма 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» |
| Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2.Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. - 2.Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | Целевые показатели: - доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0 %; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 15 %; Показатели результативности: - - снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение на 15 ед.; - водоснабжение на 11 ед.; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 16,8 %; - приобретение спецтехники и оборудования для обслуживания объектов коммунального комплекса: в 2015 году – 1 ед.; в 2018 году – 1 ед. - увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых жильцами многоквартирных домов района, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) жильцами многоквартирных домов, в том числе: электрической энергии до 33,3 %; воды до 35,3 %; - увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, в том числе: электрической энергии до 100 %; воды до 100 %; - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на 100%; - соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности; - - своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования Программы составит 53386,74 тыс. рублей, в том числе: - 37727,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 15658,79 тыс. рублей - средства местного бюджета; - 0,05 тыс. рублей - внебюджетные источники. 2014 год – 21123,95 тыс. рублей, в том числе: - 18407,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 2716,8 тыс. рублей - средства местного бюджета; - 0,05 тыс. рублей - внебюджетные источники; 2015 год – 16779,89 тыс. рублей, в том числе: - 10201,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 6578,19 тыс. рублей - средства местного бюджета; 2016 год – 5280,5 тыс. рублей, в том числе: - 3039,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 2240,8 тыс. рублей - средства местного бюджета; 2017 год – 5101,2 тыс. рублей, в том числе: - 3039,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 2061,5 тыс. рублей - средства местного бюджета; 2018 год – 5101,2 тыс. рублей, в том числе: - 3039,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; - 2061,5 тыс. рублей - средства местного бюджета |

- 2.Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Боготольского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

- Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Красноярского края, обеспечивающей население края жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

- Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района являются:

- - высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- - высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- - высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- - отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 40 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 15 % к концу 2018 года.

- На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

- холодная вода – 143,61тыс. м3;

- водоотведение – 8,0 тыс. м3;

- тепловая энергия – 8,06 тыс. Гкал;

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда района на текущий момент составляет 5,02 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

- Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

- Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории края составляют порядка 31,3 млн. рублей при объеме расходов 35,2 млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 13,0 млн. рублей (или 92,2 % от стоимости предоставленных населению услуг).

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека до завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

- Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- - регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- - создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- - формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- - обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- - контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

В целом состояние объектов коммунальной инфраструктуры можно охарактеризовать следующим образом:

Водоснабжение и водоотведение

Питьевой водой в Боготольском районе обеспечено все население. В 8-ми поселениях функционирует система питьевого водоснабжения, которая состоит из 51 действующих артезианских скважин с водонапорными башнями, при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы. Из действующих скважин только на 3-х скважинах установлены водоочистные комплексы, в очистке воды нуждаются еще 6 скважин.

Год ввода в эксплуатацию водозаборов - 1959 - 2009 гг.

В настоящее время подача питьевой воды в Боготольском районе составляет 0,39 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность поселенческих водопроводных сетей 73,9 км, диаметр от 50 до 110 мм, материал трубопроводов - сталь, чугун, полиэтилен. Способ прокладки - подземный, частично в каналах теплотрасс. 32% водопроводных сетей введено в эксплуатацию до 1980 года.

На водопроводных сетях поселений установлены уличные водоразборные колонки. Замена колонок не производилась более 30 лет из-за отсутствия финансирования. Частые поломки колонок приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.

Ликвидировать сложившуюся ситуацию в сельских поселениях района возможно только путем реконструкции и модернизации действующих или частичным новым строительством центральных систем водоснабжения.

На территории района бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений, как правило, сливаются в септики (выгребные ямы), затем посредством спецавтотранспорта вывозятся на рельеф, в ближайшие от поселения овраги и ямы. Септики в основной своей массе нуждаются в капитальном ремонте.

Протяженность канализационных сетей, всего – 2,1 км, в том числе муниципальных – 1,24 км; из них ветхие сети канализации– 1,16 км.

Теплоснабжение

Всего в районе на 01.01.2013 года 16 котельных, из которых 9 муниципальных, 7 ведомственных, обеспечивающих тепловой энергией население и социальную сферу, тарифы на которые регулирует региональная энергетическая комиссия. Из 16 котельных, 10 котельных работающих на твердом топливе, 1 котельная работающая на жидком топливе, 5-электрокотельных. Суммарная установленная мощность котельных составляет 11,93 Гкал/ч.

Количество установленных котлов: всего - 35 шт., в том числе 12 электрокотлов. Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего – 4,6 км, в том числе ветхих- 1,7 км.

Модернизация системы теплоснабжения в поселениях позволит в лучшую сторону изменить параметры теплоносителя и порядок расчетов за тепловую энергию (удешевить единицу тепловой энергии). Большинство источников тепловой энергии в настоящее время не обеспечены приборами учета количества выработанной тепловой энергии, при отсутствии приборов учета количество выработанной тепловой энергии определяется по мощности (производительности) оборудования и времени его работы. Наличие ветхих сетей теплоснабжения также приводит к дополнительным финансовым затратам. Эксплуатацию муниципальных тепловых источников и тепловых сетей осуществляет МУП «РТЭК», которое обеспечивает выработку, транзит тепловой энергии и оплату потерь тепловой энергии в сетях. Замена существующих изношенных сетей должна происходить с учетом применения материалов новых технологий, что помимо увеличения уровня надежности позволит уменьшить потери тепловых ресурсов.

Жилищный фонд

Объем жилищного фонда Боготольского района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 187,2 тыс. кв. м. Общая площадь муниципального жилого фонда – 17,4 тыс. м2. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого за последние годы увеличилась и составила в 2012 г. 90,7 % или 169,8 тыс. кв. м. жилищного фонда района.

Жилищный фонд района в основном состоит из малоэтажных (в основном одноэтажных) домов, из 2829 домов только 49 домов многоквартирные, что составляет 1,73%, 762 блокированных дома, что составляет 26,9 %.

Жилищный фонд района оборудован:

- центральным отоплением – 8,4 тыс. м2;

- центральным холодным водоснабжением – 76,7 м2;

- системой канализации – 8,9 тыс. м2;

- септиком – 24,1 тыс. м2.

Общая площадь жилого фонда с износом 66-70% составляет 35,4 тыс. м2, из них: аварийный жилой фонд – 1,2 тыс. м2.

Для восстановления жилого фонда района необходимы значительные инвестиции.

Реализация программы позволит:

привлечь средства, бюджета Красноярского края и местного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс;

формировать тарифы на оказываемые услуги и надбавки в коммунальной сфере на достаточно аргументированной основе.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства

Целями Программы являются:

1.Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2.Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Условием достижения целей Программы является решение следующих задач:

1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- 2.Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки реализации программы: 2014-2018 гг.

В этой связи в муниципальной программе сформированы три подпрограммы (приложения № 5-7 к муниципальной программе):

Подпрограмма 1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе» (далее - Подпрограмма 1)

Подпрограмма 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее - Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Боготольского района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены Администрацией по предложению МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС».

Перечень целевых показателей Программы и их значения представлены в приложениях № 1, 2 к паспорту Программы.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

Источником финансирования Программы является местный бюджет.

Реализация Программы осуществляется Администрацией в лице муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее - МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»).

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы является Администрация.

Расходные обязательства Программы направлены на реализацию целей по обеспечению населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формированию целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Боготольского района

В результате реализации подпрограммы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- снижение уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Выполнение намеченных мероприятий и осуществление своевременных инвестиций позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 15%;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях на 35 %;

- снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры на 3-10 аварий в год;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 5%;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 16,8 %.

Выполнение мероприятий Программы приведет к модернизации и обновлению систем коммунальной инфраструктуры района, снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в районе.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения целей Программы и решения задач, направленных на обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами, формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в Программу включены три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе» (приложение 5 к Программе).

Срок реализации Подпрограммы 1 – 2014 – 2018 годы.

Целью Подпрограммы 1 является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач:

1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

2.Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

3.Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

4.Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1:

- будет снижен показатель аварийности теплосетей на 15 единиц, сетей водоснабжения на 11 единиц;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличиться до 16,8 % от общего числа жителей района;

- потери энергоресурсов в инженерных сетях снизятся до 30% за счет уменьшения числа аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (приложение 6 к Программе).

Срок реализации Подпрограммы 2 – 2014 – 2018 годы.

Целью Подпрограммы 2 является повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на решение следующих задач:

1.Повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3.Внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2:

- доля объемов энергетических ресурсов потребляемых жильцами многоквартирных домов района, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) жильцами многоквартирных домов, увеличится:

- по потреблению электрической энергии до 33,3 %;

- по потреблению воды до 35,3 %.

- доля объемов энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, увеличится:

- по потреблению электрической энергии до 100 %;

- по потреблению воды до 100 %.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (приложение 7 к Программе).

Срок реализации Подпрограммы 3 – 2014 – 2018 годы.

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на решение задачи по повышению эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на 100%;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности;

- своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства.

- 7.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам.

- Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к Программе.

- 8.Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

- Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрена.

- 9.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Боготольского района, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

- Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к Программе.

- Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»			Э.Б. Романова

- Приложение № 1

- к паспорту муниципальной программы Боготольского района

- Красноярского края «Реформирование и модернизация

- жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

- эффективности в Боготольском районе»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели:1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 2.Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Х | отраслевой мониторинг | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 2: Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | отраслевой мониторинг | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снижение показателя аварийности инженерных сетей: Теплоснабжения Водоснабжения | ед. | 0,1 | Отраслевой мониторинг |  | 5 4 | 3 0 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
| 1.1.2 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0,1 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | 0 | 0 | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.3 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 2.Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: электрической энергии воды | % | 0,1 0,1 | Краевые мониторинги | 23,5 26,5 | 23,5 26,5 | 26,5 29,4 | 29,4 32,3 | 32,3 35,3 | 32,3 35,3 | 33,3 35,3 |
| 1.2.2 | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части бюджетных учреждений – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: - электрической энергии - воды | % | 0,1 0,1 | Краевые мониторинги | 100 80 | 100 80 | 100 87,5 | 100 92,5 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
|  | Задача 3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3.Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения | % | 0,1 | Данные финансового управления Администрации | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.3 | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,1 | МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Приложение № 2

- к паспорту муниципальной программы Боготольского района

- Красноярского края «Реформирование и модернизация

- жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

- эффективности в Боготольском районе»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель 1: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Снижение показателя аварийности инженерных сетей: Теплоснабжения Водоснабжения | ед |  | 5 4 | 3 0 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 1.2 | Целевой показатель: Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0 | 0 | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Целевой показатель: Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Целевой показатель: Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Целевой показатель: Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Цель 2.Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: электрической энергии воды | % | 23,5 26,5 | 23,5 26,5 | 26,5 29,4 | 29,4 32,3 | 32,3 35,3 | 32,3 35,3 | 33,3 35,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части бюджетных учреждений – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: - электрической энергии - воды | % | 100 80 | 100 80 | 100 87,5 | 100 92,5 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |

Приложение 1

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Боготольском районе»

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 21123,95 | 16779,89 | 5280,5 | 5101,2 | 5101,2 | 53386,74 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | 0505 | 03ХХХХХ | Х | 16588,37 | 12037,25 | 128,0 | 117,7 | 117,7 | 28989,02 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | всего расходные обязательства | 501 | 0505 | 03ХХХХХ |  | 2517,3 | 2743,7 | 3394,7 | 3363,3 | 3363,3 | 15382,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | 0505 | 03ХХХХХ |  | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Боготольского района Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | Всего | 21123,95 | 16779,89 | 5280,5 | 5101,2 | 5101,2 | 53386,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18407,1 | 10201,7 | 3039,7 | 3039,7 | 3039,7 | 37727,9 |
|  |  | районный бюджет | 2716,8 | 6578,19 | 2240,8 | 2061,5 | 2061,5 | 15658,79 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |
| Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе | Всего | 16588,37 | 12037,25 | 128,0 | 117,7 | 117,7 | 28989,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15891,3 | 7458,0 |  |  |  | 23349,3 |
|  |  | районный бюджет | 697,02 | 4579,25 | 128,0 | 117,7 | 117,7 | 5639,67 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | Всего | 2517,3 | 2743,7 | 3394,7 | 3363,3 | 3363,3 | 15382,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2515,8 | 2743,7 | 3039,7 | 3039,7 | 3039,7 | 14378,6 |
|  |  | районный бюджет | 1,5 |  | 355,0 | 323,6 | 323,6 | 1003,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | Всего | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| - № п/п | - Наименование нормативного правового акта Боготольского района | - Предмет регулирования, основное содержание | - Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Постановление администрации Боготольского района № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» | - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации | - 05.08.2013 г. |
| - 2 | - Бюджетный кодекс Российской Федерации | - Основание для разработки программ |  |
| - 3 | - Федеральный закон № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» | - Основание для разработки программ | - 07.05.2013 |
| - 4 | - Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  | - 06.10.2003 |
| - 5 | - Федеральный закон Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |  | - 23.11.2009 |
| - 6 | - Федеральный закон № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |  | - 30.12.2004 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе Боготольского района Красноярского края

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Разработка сметной документации для муниципальных учреждений и предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): количество разработанной сметной документации, единиц | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Подготовка технических заданий для участия в торгах для муниципальных учреждений и предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): количество подготовленных технических заданий, единиц | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе Боготольского

- района Красноярского края «Реформирование и

- модернизация жилищно-коммунального

- хозяйства и повышение энергетической

- эффективности в Боготольском районе»

- Подпрограмма 1:«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе»

- 1.Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Программа) |
| - Исполнитель подпрограммы | - Администрация Боготольского района (далее - Администрация) |
| - Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление администрации Боготольского района |
| - Цель подпрограммы | - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| - Задачи подпрограммы | 1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 2.Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; 3.Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса; - 4.Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса |
| - Целевые индикаторы подпрограммы | - - снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение на 15 ед.; - водоснабжение на 11 ед.; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности на 16,8 %; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 30,0 %. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014 - 2018 годы |
| - Объемы и источники финансирования | Всего общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет – 28989,02 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 16588,37 тыс. рублей, в том числе: - 15891,3 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, - 697,02 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, - 0,05 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2015 год – 12037,25 тыс. рублей средства, в том числе: - 7458,0 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, - 4579,25 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2016 год – 128,0 тыс. рублей - средства местного бюджета; 2017 год – 117,7 тыс. рублей средства местного бюджета 2018 год – 117,7 тыс. рублей средства местного бюджета |
| - Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Боготольского района характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

износ объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Боготольского района показал, что объекты коммунальной инфраструктуры района имеют значительный физический износ, во многих котельных установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии,  имеют место потери тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями.

В целом состояние объектов коммунальной инфраструктуры можно охарактеризовать следующим образом:

Технические характеристики объектов коммунальной

инфраструктуры Боготольского района

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей | км | 73,9 |
| 1.2 | В том числе ветхих водопроводных сетей | км | 13,4 |
| 1.3 | Износ водопроводных сетей | % | 35% |
| 1.4 | Количество водозаборных сооружений | шт | 51 |
| 1.5 | Установлено комплексов очистки питьевой воды | шт | 3 |
| 1.6 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения | тыс. куб. м/год | 199,29 |
| 1.7 | Подано воды в водопроводную сеть всего, в том числе | тыс. куб. м/год | 161,87 |
| 1.8 | Объем воды, полученный из других систем водоснабжения | тыс. куб. м/год | 41,42 |
| 1.9 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб. м/год | 143,99 |
| 1.10 | В том числе населению | тыс. куб. м/год | 117,1 |
| 1.11 | Потери питьевой воды | тыс. куб. м/год | 17,88 |
| 2 | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Протяженность канализационных сетей | км | 2,1 |
| 2.2 | В том числе требуют замены | км | 1,16 |
| 2.3 | Процент износа канализационных сетей | % | 40 % |
| 2.4 | Число септиков | шт | 17 |
| 2.5 | Из них нуждаются в ремонте | шт | 17 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Протяженность тепловых сетей | км | 4,6 |
| 3.2 | В том числе ветхих тепловых сетей | км | 1,7 |
| 3.3 | Износ тепловых сетей | % | 27 |
| 3.4 | Котельные | шт | 16 |
| 3.5 | Из них котельных электрокотельные | шт | 5 |
| 3.6 | Котельные на твердом топливе, жидком топливе | шт | 11 |
| 3.7 | Суммарная установленная мощность котельных | Гкал/ч | 11,93 |
| 3.8 | Установлено котлов | шт | 35 |
| 3.9 | В том числе электрокотлов | шт | 12 |
|  | Износ котельного оборудования | % | 15 |
| 3.10 | Выработано тепловой энергии (на отопление), всего | тыс. Гкал/год | 68,43 |
| 3.11 | В том числе котельными до 3 Гкал/ч | тыс. Гкал/год | 48,7 |
| 3.12 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,98 |

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса составляет в настоящее время порядка 2,9 % от потребности. Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

- Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

- В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как значительная удаленность объектов от магистральных электрических сетей.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением современных энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Боготольского района, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрения новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса края и обеспечить населения района питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

2.Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

3.Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

4.Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- - снижение показателя аварийности инженерных сетей:

- - теплоснабжение на 15 ед.;

- - водоснабжение на 11 ед.;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности на 16,8 %;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 30,0 %.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.

- 2.3.Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, выделяемые на выполнения мероприятий подпрограммы и на софинансирование субсидий из краевого бюджета в рамках государственной программы.

Для получения субсидий из краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее -государственная программа) на выполнение неотложных мероприятий по повышению эксплутационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры Администрация направляет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) пакет документов на участие в отборе муниципальных образований Красноярского края.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией в лице муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее МКУ -

«Отдел ЖКХ, ЖП и КС»).

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы является Администрация.

Расходные обязательства подпрограммы  направлены на реализацию цели по повышению надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения района.

- 2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация в лице МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС», несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация и контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

- 2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

повышения качества и надежности жилищно- коммунальных услуг;

снижения дефицита питьевой воды в населенных пунктах района, отвечающих требованиям санитарных норм и правил;

создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

2.5.2.Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

- 2.5.3.В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году – на 3 ед., в 2015 году – на 3 ед., в 2016 году – на 3 ед., в 2017 году – на 3 ед., в 2018 году на 3 ед.);

водоснабжение (в 2014 году – на 0 ед., в 2015 году – на 2 ед., в 2016 году – на 3 ед., в 2017 году – на 3 ед., в 2018 году – на 3 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 10 %, в 2015 году - до 5 %, в 2016 году - до 5 %, в 2017 году – до 5 %, в 2018 году – до 5%);

увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году – на 2,1 %, в 2015 году - на 2,7 %, в 2016 году - на 4 %, в 2017 году - на 4 %, в 2018 году – на 4%);

- замены 4,7 км инженерных сетей (водопроводных сетей – 4,7 км);

- замены котлов в муниципальных котельных в количестве 7 шт.;

- установки водоочистных комплексов в количестве 1 шт.;

- капитального ремонта септиков в количестве 2 шт.

- 2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит –28989,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16588,37 тыс. рублей, в том числе 15891,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 697,02 тыс. рублей – средства местного бюджета, 0,05 тыс. рублей – внебюджетные средства;

2015 год – 12037,25 тыс. рублей, в том числе 7458,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 4579,25 тыс. рублей – средства местного бюджета;

2016 год – 128,0 тыс. рублей – средства местного бюджета;

2017 год – 117,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.

2018 год – 117,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Вопрос об объемах финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета уточняется при формировании бюджета района.

Начальник МКУ « Отдел ЖКХ, ЖП и КС»				Э.Б. Романова

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1: - снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение на - водоснабжение на | ед. | отраслевой мониторинг |  | 5 4 | 3 0 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
|  | Целевой индикатор 2: увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до | % | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю |  | 0 | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Целевой индикатор 3: снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до | % | отраслевой мониторинг |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
| Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 16588,37 | 12037,25 | 128,0 | 117,7 | 117,7 | 28989,02 |  |
| Задача 1: Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 16214,9 | 3297,47 | 12,31 |  |  | 19524,7 | Снижение износа основных фондов, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |
| Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Просвещения в с. Большая Косуль |  |  |  |  |  | 808,7 |  |  |  |  | 808,7 |  |
| Мероприятие 1.2 Приобретение котла на твердом топливе в котельную с. Боготол (в комплекте с котельным оборудованием) |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  | 330,0 |  |
| Мероприятие 1.3 Приобретение котла на твердом топливе в котельную с. Большая Косуль (в комплекте с котельным оборудованием) |  |  |  |  |  | 370,0 |  |  |  |  | 370,0 |  |
| Мероприятие 1.4 Приобретение котла на твердом топливе в котельную п. Чайковский (в комплекте с котельным оборудованием) |  |  |  |  |  | 370,0 |  |  |  |  | 370,0 |  |
| Мероприятие 1.5 Приобретение котлов на твердом топливе в котельную с. Критово (в комплекте с котельным оборудованием) (2шт.) |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |
| Мероприятие 1.6 Ремонт септиков к жилым домам с. Большая Косуль ул. Новая 1а, 2а, 3а, 4а. |  |  |  |  |  | 195,35 |  |  |  |  | 195,35 |  |
| Мероприятие 1.7 Техническое обследование муниципальных котельных района |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |  |  | 57,06 |  |
| Мероприятие 1.8 Ремонт септика к жилым домам с. Критово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 | 64,5 |  |
| Мероприятие 1.9 Субсидия на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной застройки сельских поселений в Боготольском районе, «Жилой квартал «Усадебная застройка» на 24 жилых дома в селе Боготол» |  |  |  |  |  | 13341,35 |  |  |  |  | 13341,35 |  |
| Мероприятие 1.10 Ремонт насосной станции и скважины по ул. Западная в с. Красный Завод |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
| Мероприятие 1.11 Монтаж котельного оборудования и пусконаладочные работы в котельных района |  |  |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  | 99,5 |  |
| Мероприятие 1.12 Устройство водопроводных сетей в п. Каштан |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  |
| Мероприятие 1.13 Субсидия из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Ленина в с. Большая Косуль (1100 м) |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |
| Мероприятие 1.14 Софинансирование субсидии из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Ленина в с. Большая Косуль (1100 м) |  |  |  |  |  |  | 15,63 |  |  |  | 15,63 |  |
| Мероприятие 1.15 Приобретение глубинных насосов и эл. кабеля на скважины (создание аварийного запаса) |  |  |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  | 199,8 |  |
| Мероприятие 1.16 Вынос КТП 59-7-8 из жилой застройки с. Критово |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  | 61,0 |  |
| Мероприятие 1.17 Ремонт кровли здания котельной в с. Критово, ул. Кирова 36 |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |
| Мероприятие 1.18 Средства резервного фонда Правительства Красноярского края на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой котлов в котельных с. Боготол и с. Большая Косуль |  |  |  |  |  |  | 1148,0 |  |  |  | 1148,0 |  |
| Мероприятие 1.19 Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Чайковский (450 м) |  |  |  |  |  |  |  | 12,31 |  |  | 12,31 |  |
| Задача 2: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 46,07 | 636,51 | 115,69 | 117,7 |  | 915,97 | Обеспечение населения водой соответствующей санитарным нормам |
| Мероприятие 2.1 Субсидия из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водонапорной башни в д. Павловка |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |  |  | 630,0 |  |
| Мероприятие 2.2 Софинансирование субсидии из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водонапорной башни в д. Павловка |  |  |  |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |
| Мероприятие 2.3 Ремонт водоочистных комплексов на скважинах района |  |  |  |  |  | 46,07 |  | 65,69 | 87,7 |  | 199,46 |  |
| Мероприятие 2.4 Установка водоочистного комплекса питьевой воды на скважине в с. Большая Косуль |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| Мероприятие 2.5 Капитальный ремонт скважины по ул. Жернова в с. Красный Завод |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| Задача 3: Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 327,4 | 3879,97 |  |  | 53,2 | 4260,57 |  |
| Мероприятие 3.1 Приобретение автокрана КС-45717А-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 | 53,2 |  |
| Мероприятие 3.2 Ремонт источников противопожарного водоснабжения на водонапорных башнях п. Каштан (ул. Каштановская), п. Чайковский (ул. Заречная), с. Красный Завод (ул. Западная, ул. Жернова), с. Александровка (ул. Кирова), с. Юрьевка (ул. Сахалинская) |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  | 51,0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности района |
| Мероприятие 3.3 Приобретение спецтехники |  |  |  |  |  |  | 3084,67 |  |  |  | 3084,67 |  |
| Мероприятие 3.4 Субсидия на возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | 327,4 | 424,8 |  |  |  | 752,2 | Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |
| Мероприятие 3.5 Субсидия на покрытие недополученных доходов по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  |  |  |  | 319,5 |  |  |  | 319,5 | Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |
| Задача 4: Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 4223,3 |  |  |  | 4223,3 | Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |
| Мероприятие 4.1 Субсидия из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Лесная в с. Большая Косуль (299 м) |  |  |  |  |  |  | 580,0 |  |  |  | 580,0 |  |
| Мероприятие 4.2 Софинансирование субсидии из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Лесная в с. Большая Косуль (299 м) |  |  |  |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |
| Мероприятие 4.3 Субсидия из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Школьная, Водопроводная, Октябрьская в с. Критово (1917 м) |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 |  |
| Мероприятие 4.4 Софинансирование субсидии из краевого бюджета на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей по ул. Школьная, Водопроводная, Октябрьская в с. Критово (1917 м) |  |  |  |  |  |  | 37,47 |  |  |  | 37,47 |  |

- Приложение № 6

к муниципальной программе

Боготольского района Красноярского

края «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической

эффективности в Боготольском районе»

- Подпрограмма 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

- 1.Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Программа) |
| - Исполнитель подпрограммы | - Администрация Боготольского района (далее - Администрация) |
| - Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление администрации Боготольского района, администрации сельских советов района |
| - Цель подпрограммы | - Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе (далее – районе) |
| - Задачи подпрограммы | - повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района; - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| - Целевые индикаторы подпрограммы | - увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых жильцами многоквартирных домов района, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) жильцами многоквартирных домов, в том числе: - электрической энергии до 33,3 %; - воды до 35,3 %. - увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, в том числе: - электрической энергии до 100 %; - воды до 100 %. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014 - 2018 годы |
| - Объемы и источники финансирования | Всего общий объем финансирования подпрограммы составляет – 15382,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2517,3 тыс. рублей, в том числе: 2515,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 1,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 2015 год – 2743,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2016 год – 3394,7 тыс. рублей, в том числе: 3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 355,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 2017 год – 3363,3 тыс. рублей, в том числе: 3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 323,6 тыс. руб. – средства местного бюджета; 2018 год – 3363,3 тыс. рублей, в том числе: 3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 323,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. |
| - Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Боготольском районе (далее - районе) показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению бюджетных расходов на энергообеспечение жилых домов, муниципальных учреждений, увеличению коммунальных платежей населения.

Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в районе выглядит следующим образом:

оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета составляет: по тепловой энергии – 8,8% (установка приборов учета не требуется), по электроэнергии – 23,5%, по холодной воде – 26,5% к общему числу многоквартирных домов района;

оснащенность жилищной сферы района индивидуальными приборами учета составляет: по электроэнергии – 100%, по холодной воде – 26,4%;

оснащенность муниципальных учреждений района приборами учета составляет: по тепловой энергии – 100%, по электроэнергии – 100%, по холодной воде – 80%;

оснащенность источников теплоснабжения района приборами учета составляет: по тепловой энергии – 0%, по электроэнергии – 100%.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, наличие изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилого сектора;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условия» разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».

Реализация настоящей подпрограммы позволит создать стимулы для экономии энергоресурсов, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, сократить расходы бюджета на оплату энергоресурсов.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

- повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Задачами подпрограммы являются: - повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2018 годы.

Целевыми индикаторами и показателями результативности подпрограммы являются:

- увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых жильцами многоквартирных домов района, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) жильцами многоквартирных домов, в том числе, в том числе:

- электрической энергии до 33,3 %;

- воды до 35,3 %.

- увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, в том числе:

- электрической энергии до 100 %;

- воды до 100 %.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме.

- 2.3.Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией в лице муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее - МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»).

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы является Администрация.

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по повышению энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация в лице МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС», несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация и контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

оснащение многоквартирных домов, расположенных на территории района коллективными (общедомовыми) приборами учета;

оснащение муниципальных учреждений района приборами учета потребляемых энергоресурсов, тем самым снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на реализацию подпрограммы составит – 15382,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2517,3 тыс. рублей, в том числе:

2515,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета,

1,5 тыс. руб. – средства местного бюджета;

2015 год – 2743,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2016 год – 3394,7 тыс. рублей, в том числе:

3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета,

355,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

2017 год – 3363,3 тыс. рублей, в том числе:

3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета,

323,6тыс. руб. – средства местного бюджета;

2018 год – 3363,3 тыс. рублей, в том числе:

3039,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета,

323,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Вопрос об объемах финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета уточняется при формировании бюджета района.

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»			Э.Б. Романова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| Цель подпрограммы - Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 - Увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых жильцами многоквартирных домов района, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) жильцами многоквартирных домов, в том числе: | % |  | Краевые мониторинги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии до 33,3 % |  |  |  | 23,5 | 23,5 |  | 26,5 |  | 29,4 | 32,3 |  | 32,3 |  | 33,3 |
|  | воды до 35,3 % |  |  |  | 26,5 | 26,5 |  | 29,4 |  | 32,3 | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |
| 2 | Целевой индикатор 2 - Увеличение доли объемов энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, в том числе: | % |  | Краевые мониторинги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии до 100 % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | воды до 100% |  |  |  | 80 | 80 |  | 87,5 |  | 92,5 | 100 |  | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов. Наименование программы, подпрограммы; ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы; Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении). ГРБС; РзПр; ЦСР; ВР; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; Итого. Цель подпрограммы - повышение энергосбережения и энергоэффективности. Администрация Боготольского района; 2517,3; 2743,7; 3394,7; 3363,3; 3363,3; 15382,3. Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района.. Мероприятие 1.1. Софинансирование на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов; Администрация Боготольского района; 501; 0502; 03ХХХХХ; 1,5; 1,5; Поддержка отдельных категорий граждан, обратившихся для получения субсидий на осуществление компенсационных выплат, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которым предоставляются субсидии в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом доходов, при оснащении многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов. Мероприятие 1.2. Субвенции на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; Администрация Боготольского района; 501; 0502; 03ХХХХХ; 2515,8; 2743,7; 3039,7; 3039,7; 3039,7; 14378,6; Предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в части компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг. Мероприятие 1.3. Устройство уличного освещения в населенных пунктах района; Администрация Боготольского района; 501; 0502; 03ХХХХХ; 355,0; 323,6; 323,6; 1002,2. Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Мероприятие 2.1. Организация информирования населения об экономических и экологических аспектов энергосбережения, планирование и регулярное проведение PR-акций по энергосбережению и повышению энергоэффективности для различных категорий потребителей; Администрация Боготольского района; Формирование жизненных установок на экономию электрической и тепловой энергии; формирование моделей поведения, приводящих к экономии электрической энергии и тепловой энергии; показ позитивного опыта экономии энергии; информирование о способах и методах экономии электрической, тепловой энергии; информационное сопровождение в интернет-изданиях. Задача 3. Внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.. Мероприятие 3.1. Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки; Администрация Боготольского района. |

- Приложение № 7

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

- Подпрограмма 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

- 1.Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Программа) |
| - Исполнитель подпрограммы | - Администрация Боготольского района (далее - Администрация) |
| - Соисполнители подпрограммы | - Не предусмотрены |
| - Цель подпрограммы | - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| - Задача подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| - Целевые индикаторы подпрограммы | - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на 100%; - соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности; - своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014 - 2018 годы |
| - Объемы и источники финансирования | Всего общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет – 9015,42 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета: 2014 год – 2018,28 тыс. рублей, 2015 год – 1998,94 тыс. рублей, 2016 год – 1757,8 тыс. рублей, 2017 год – 1620,2 тыс. рублей 2018 год – 1620,2 тыс. рублей |
| - Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Боготольского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района являются значительный уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды на объектах водоснабжения. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне района.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отраслей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

- - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачей подпрограммы является:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2018 годы.

Целевыми индикаторами и показателями результативности подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения ежегодно на 100%;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности;

- своевременность и качество подготовленных  проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме.

- 2.3.Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией в лице муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее - МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»).

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы является Администрация.

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» направленной на реализацию муниципальной программы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация в лице МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС», несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация и контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

развитию инженерной инфраструктуры района;

получение  населением района воды питьевого качества;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса района;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов;

повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;

доступность информации о деятельности ЖКХ;

контроль за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет– 9015,42 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета:

2014 год – 2018,28 тыс. рублей,

2015 год – 1998,94 тыс. рублей,

2016 год – 1757,8 тыс. рублей,

2017 год – 1620,2 тыс. рублей,

2018 год – 1620,2 тыс. рублей.

Вопрос об объемах финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета уточняется при формировании бюджета района.

- Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»			Э.Б. Романова

Приложение № 1

к подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации

муниципальной программы Боготольского района

Красноярского края «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Боготольском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор : Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения | % | Финансовое управление Администрации | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевой индикатор 2: Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации

муниципальной программы Боготольского района

Красноярского края «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Боготольском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0505 | 03ХХХХХ |  | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |  |
| Задача 1.Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0505 | 03ХХХХХ |  | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» | Администрация Боготольского района | 501 | 0505 | 03ХХХХХ |  | 2018,28 | 1998,94 | 1757,8 | 1620,2 | 1620,2 | 9015,42 |  |