### Приложение № 1

### к Паспорту муниципальной программы Боготольского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района на 2014-2016 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год 2012 |  | Текущий финансовый год 2013 |  | Очередной финансовый год 2014 |  | Первый год планового периода 2015 | Второй год планового периода 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1.Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение доли жилищного фонда признанного аварийным в установленном порядке | % |  | х | Красноярскстат |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 79 |  | 0 |
|  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда, в том числе: | % |  | х | Красноярскстат |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,5 | 0 |  | 0 |
|  | Доля муниципальных образований, на территории которых утверждены генеральные планы | % |  | х | ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования) |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 8 | 15,8 |  | 21 |
|  | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке | человек |  | х | Красноярскстат |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 57 |  | 0 |
|  | Уменьшение доли жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке | % |  | х | Красноярскстат |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 79 |  | 0 |
|  | доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | % |  | х | Красноярскстат |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | доля ввода малоэтажного жилья | % |  | х | Красноярскстат |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.1 | Задача 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке | человек |  | 0,1 | Красноярскстат |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 57 | 0 |  |
| 1.1.1.2. | Уменьшение доли жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке | % |  | 0,1 | Красноярскстат |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 79 | 0 |  |
| 1.2 | Задача 2.Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и среднесрочной перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2.Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | объем ввода жилья | кв.м |  | 0,1 | Красноярскстат |  | 1008 |  | 600 |  | 800 | 900 | 1050 |  |
| 1.2.1.2. | доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | % |  | 0,1 | Красноярскстат |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.1.3. | доля ввода малоэтажного жилья | % |  | 0,1 | Красноярскстат |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Задача 3.Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Количество поселений района, обеспеченных генеральными планами | % |  | 0,2 | ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования) |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 8 | 15,8 | 21,0 |  |
| 1.4 | Задача 4.Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 3. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Планировка территории и формирование земельных участков для жилищного строительства | га |  | 0,1 | ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования) |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |  |
| 1.5 | Задача 5.Автоматизация работ по подготовке градостроительных паспортов земельных участков, межевых планов, проектов благоустройства территорий, организация архитектурного проектирования, моделирования и подготовки проектов индивидуальных жилых домов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 6.Организация систематизированного свода документальных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задача 7.Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района на 2014– 2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. | Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности отдела капитального сторительства и архитектуры |  | % | 0,2 | Финансовое управление |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |

### Приложение № 2

### к Паспорту муниципальной программы Боготольского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района на 2014 – 2016 годы»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год 2012 | Текущий финансовый год 2013 | Очередной финансовый год 2014 | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке | человек | 0 | 0 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Уменьшение доли жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке | % | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Целевой показатель 3. Объем ввода жилья | кв.м | 1008 | 600 | 800 | 900 | 1050 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.4 | Целевой показатель 4.Доля ввода жилья соответствующего стандартам экономического класса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Целевой показатель 5. Доля ввода малоэтажного жилья | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Целевой показатель 6. Количество поселений района, обеспеченных генеральными планами | % | 5,2 | 5,2 | 8 | 15,8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.7. | Целевой показатель 7. Планировка территории и формирование земельных участков для жилищного строительства | га | 0 | 0 | 4,04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Целевой показатель 8. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности отдела капитального строительства и архитектуры | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |