Администрация Краснозаводского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

РФ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13  апреля   2023  года          с.Красный Завод                                    №  10 -П

О проведении  двухмесячника

по благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории Краснозаводского сельсовета

На основании   решения Краснозаводского сельского Совета депутатов от 13.05.2018 № 38-99 «Об утверждении Правил благоустройства территории Краснозаводского сельсовета»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить на территории Краснозаводского  сельсовета   двухмесячник по благоустройству с 20 апреля  2023  года по 20 июня 2023 года.

2. Разработать и утвердить план мероприятий на период двухмесячника на весенне-летний период по благоустройству. Приложение №1.

3. Создать комиссию для контроля над ходом проведения двухмесячника по благоустройству. Приложение №2.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Краснозаводского сельсовета:                         О.В.Мехоношин

Приложение № 1

К постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

от  13.04.2023 № 10-П

Администрация Краснозаводского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

Р Ф

П Л А Н

Мероприятий на период двухмесячника на весенне-летний период по благоустройству  с 20.04.2023 г. по 20.06.2023 г.

| № п/п | Наименование | Дата исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объявить с 20.04. 2023 по 20.06.2023 двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка | 20.04.2023 | Глава администрации |  |
| 2 | Распределить перечень улиц, мест общего пользования для выполнения работ по наведению порядка предприятиями, организациями, учреждениями, частными предприятиями и населением | 24.04.2023 | Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов на санкционированные свалки во время проведения субботников и на весь период двухмесячника | 24.04.2023-20.06.2023 | Глава сельсовета |  |
| 4 | Подготовить реестр бесхозяйственных брошенных домов и земельных участков, нарушающих облик сел и деревень Краснозаводского сельсовета | 21.04.2023. | Специалист |  |
| 5 | Предложить трудовым коллективам предприятий, организаций, частным предпринимателям, населению населенных пунктов Краснозаводского сельсовета провести субботники по санитарной очистке на подведомственных территориях и усадьбах. | 24.04.20223 | Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 6 | Провести работу по очистке памятников погибшим воинам, могиле неизвестного солдата | 26.04.2023 | МБУК с. Красный Завод |  |
| 7 | Оказать помощь в наведении санитарного порядка около дворов престарелых и нетрудоспособных граждан | на период 2-х месячника | МБУК с. Красный Завод |  |
| 8 | Активизировать профилактическую работу среди населения по недопущению пожаров при наведении порядка в жилом секторе и на территориях предприятий. от бытового мусора | На период 2-х месячника | Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 9 | Объявить конкурс на «Лучшую усадьбу» | 01.06.2023 | Глава сельсовета |  |
| 10 | Обновить аншлаги улиц, № домов | В течении 2-х месячника | Глава сельсовета |  |
| 11 | Уборка несанкционированных свалок | В течении 2-х месячника | Глава сельсовета |  |

Глава администрации

Краснозаводского сельсовета:                         О.В.Мехоношин

Приложение № 2

К постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

от  13.04.2023 № 10-П

С О С Т А В

Комиссии для контроля над ходом проведения двухмесячника по благоустройству.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мехоношин Олег Васильевич | Глава сельсовета – председатель комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 2 | Неверова Ирина Геннадьевна | Председатель сельского Совета депутатов |
| 3 | Воликова Эльвира Викторовна | Специалист 1 категории |
| 4 | Дражник Анастасия Владимировна | Фельдшер |

Глава администрации

Краснозаводского сельсовета:                         О.В.Мехоношин