Информирование об итогах реализации инициативного проекта

Отчет

Форма отчета не регламентируется и может содержать следующие сведения:

| Муниципальный округ/ район Красноярского края | Боготольский район |
| --- | --- |
| Поселение | Боготольский сельсовет |
| Населенный пункт | с. Боготол |
| Наименование инициативного проекта | «Футбольный остров» (Обустройство футбольного поля в с. Боготоле Боготольского сельсовета Боготольского района) |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | Отсутствие обустроенного футбольного поля |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 28 октября 2022 года |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 1218,146 |
| Средства населения | 70,0 тыс. рублей |
| Средства юридических лиц, ИП | 135,0 тыс. рублей |
| Средства местного бюджета | 100,146 тыс. рублей |
| Иной межбюджетный трансферт | 913,0 тыс. рублей |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) | Муниципальный контракт 0302/42/23 от 26.06.2023 ИП Башкирцев Алексей Геннадьевич Муниципальный контракт от 25.09.2023 ИП Геворгян М.Д. |
| Дата завершения реализации проекта | 11.10.2023 |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | Подготовлена территория для футбольного поля – демонтировано старое покрытие волейбольной площадки и поле обустроено новым искусственным покрытием Установлены футбольные ворота Произведена разметка футбольного поля Покрашены скамьи для болельщиков и находящиеся рядом, теннисные столы Проведен субботник – благоустроена территория по периметру футбольного поля Подготовлено и проведено Праздничное мероприятие открытия футбольного поля |

Подписи:

| Глава муниципального образования | Боготольского сельсовета Боготольского района наименование поселения и муниципального округа/ района _______________ /__________ Евгений Валерьевич Крикливых/ (подпись) МП (Ф.И.О. полностью) |
| --- | --- |
| Председатель инициативной группы | _______________ /__________Илья Владимирович Пикалов/ (подпись) (Ф.И.О. полностью) |

Информационный повод

Дорогие жители села Боготола!

Рады сообщить, что инициативный проект «Футбольный остров» (обустройство футбольного поля в с. Боготоле Боготольского сельсовета Боготольского района)  в рамках Программы поддержки местных инициатив успешно реализован!

Совместными усилиями мы смогли обустроить футбольное поле и создать  условия для развития на территории села физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1218,146___тыс.руб. - общая стоимость реализации инициативного проекта, из них:

70,0 тыс.руб. – средства населения

135,0 тыс.руб. – средства юридических лиц, ИП

100,1тыс.руб. – средства местного бюджета

913,0 тыс.руб. – иной межбюджетный трансфер

Благодарим за участие в реализации проекта: ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дары Малиновки» (директор Анна Евгеньевна Герман), ООО «Автотехцентр» (директор Дмитрий Сергеевич Гурский), ООО «Талисман» (директор Тамара Анатольевна Павлова); Индивидуальных предпринимателей - Докторова Илью Олеговича, Геворгяна Месропа Давидовича, Шаповалову Наталью Сергеевну, Курбачеву Ольгу Николаевну, Исаева Магомеда Арбиевича.

Благодарим за участие в реализации проекта инициативную группу и активных жителей: Пикалова Илью Владимировича, Волнуха Ольгу Сергеевну, Орловскую Татьяну Викторовну, Сергееву Алену Анатольевну, Царькова Дениса Геннадьевича, Царькову Наталью Георгиевну, Минееву Викторию Александровну, Минеева Захара, Груднева Дениса Николаевича, Грудневу Оксану Ивановну, Груднева Никиту, Степанову Елену Ивановну, Хуснетденову Анастасию Михайловну, Хуснетденова Юрия Александровича, Баранову Евгению Викторовну, Буркова Алексея, Буркова Сергея.

Отчет, а также фото- и видеоматериалы размещены  на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице Боготольского сельсовета.