Российская Федерация

Администрация Боготольского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01. 2013 года	№ 2а

с. Боготол

Об    утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского сельсовета

на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на  реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Боготольского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского сельсовета на 2013-2015 годы, (далее - Программа), (прилагается).

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете «Земля боготольская».

- Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Боготольского сельсовета                        С.А. Филиппов.

Утверждена Постановлением Администрации Боготольского сельсовета от 30.01.2013 № 2а

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского

сельсовета на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Наименование	Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и

программы	повышение энергетической эффективности на территории

Боготольского сельсовета на 2013-2015 годы».

Основание для	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об

разработки Программы	энергосбережении и повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Распоряжение Правительства Российской Федерации от

31.12.2009	№ 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р

- «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической

- эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и

- повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от

17.02.2010	г. № 61 «Об утверждении примерного перечня
мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть
использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об

- общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года

№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и

|  | экологической эффективности российской экономики». |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Боготольского сельсовета |
| Разработчики Программы | Администрация Боготольского сельсовета |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Контроль за выполнением | Администрация Боготольского сельсовета |

Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Программа энергосбережения должна обеспечивать снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий. И соответственно, перехода на экономическое и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить	энергосбережение в решающий

фактор функционирования поселения.

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в Администрации Боготольского сельсовета

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для

обеспечения более эффективного использования ресурсов. Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

-	рост стоимости энергоресурсов;

-	повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов,
автоматизация процессов энергопотребления;

-	повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории поселения.

Задача Администрации Боготольского сельсовета - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

Основные направления энергосбережения

- Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение - экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Боготольского сельсовета должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

-	обеспечить      проведение      энергетических  обследований,
ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

-	установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и
энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

-	обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами
регулирования потребления тепловой энергии;

-	повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при
капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

-	сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов,
стимулирующих энергосбережение;

автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

-	повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий,
строений, сооружений;

-	произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких
классов энергетической эффективности;

-	осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных
контрактов.

Энергосбережение в жилых домах

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:

проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда:

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

-	обеспечить доступ населения муниципального образования к
информации по энергосбережению.

Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Боготольского сельсовета включают в себя:

-	проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Муниципальные закупки

- Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность;

- с 1 февраля 2013 г. — соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше.

Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Приложение N1

к постановленю

Администрации Боготольского

сельсовета

от 30.01.2013 № 2а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского сельсовета на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объёмы финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение энергетического обследования | согласно договора энергоаудита | местный бюджет | 25,0 тыс. руб. |
| 2 | Оформление энергетических паспортов | согласно договора энергоаудита | местный бюджет |  |
| 3 | Закупка и замена ламп накаливания на энергоэффективные в зданиях, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Боготольского сельсовета | местный бюджет | 2 тыс. руб. |
| 4 | Организация пропаганды в сфере энергосбережения | Администрация Боготольского сельсовета | местный бюджет | не требует затрат |
| 5. | Выполнить уличное освещение в д. Владимировка, п.Орга, п. Птицетоварная ферма, с. Медяково, п. Лозняки с монтажом и прибором учета | По договору |  | 3 млн. 301238,80 руб |
| 6 | МБУК « ЦКС» с. Медяково : 1. заменить простые окна на пластиковые в количестве 27 штук | По договору |  | 195 тыс. руб |